# İŞKUR OTOMASYONU PROJESİ

## Vizeye Kadar Tamamlanması Gereken Çalışmalar ve Teslim Esasları

İŞKUR Otomasyonu projesi kapsamında vizeye kadar sistemin gereksinim analizinin yapılması, veritabanı tasarımının tamamlanması ve temel işlevleri çalışan bir prototipin geliştirilmesi beklenmektedir.

Proje yalnızca arayüz tasarımından oluşmamalıdır. Geliştirilen arayüz ile veritabanı arasında bağlantı kurulmalı; veriler eklenebilmeli, görüntülenebilmeli, güncellenebilmeli ve temel kriterlere göre filtrelenebilmelidir.

### 1. Gereksinim Analizi ve Sistem Tasarımı

Aşağıdaki çalışmalar tamamlanmalıdır:

- Sistemin amacı ve kapsamı açıklanmalıdır.

- Kullanıcı rolleri belirlenmelidir: öğrenci, danışman öğretim elemanı, bölüm başkanı, fakülte sekreterliği ve dekanlık.

- Her kullanıcı rolünün gerçekleştirebileceği işlemler tanımlanmalıdır.

- Öğrenci kaydı, aylık çalışma planı, danışman ataması, izin, devam takibi ve raporlama süreçlerinin iş akışları hazırlanmalıdır.

- Sistemin temel ekranları belirlenmeli ve ekran taslakları oluşturulmalıdır.

- Vize sonrasında geliştirilecek özellikler ayrıca listelenmelidir.

### 2. Veritabanı Tasarımı

Veriler ilişkisel bir veritabanında tutulmalıdır. Veritabanı tasarımı, sistemin ilerleyen aşamalarında yeni modüller eklenmesine ve geçmiş yıllara ait kayıtların sorgulanmasına uygun olmalıdır.

Bu kapsamda:

- Gerekli tablolar ve alanlar belirlenmelidir.

- Tablolar arasındaki ilişkiler kurulmalıdır.

- Birincil anahtarlar ve yabancı anahtarlar tanımlanmalıdır.

- Veritabanı ilişkilerini gösteren ER diyagramı hazırlanmalıdır.

- Örnek test verileri oluşturulmalıdır.

- Aynı öğrenciye ait farklı aylara ve yıllara ilişkin kayıtların birbirinden ayırt edilmesi sağlanmalıdır.

Öğrenci bilgileri, bölümler, kullanıcılar, danışman atamaları ve aylık çalışma planları için gerekli veritabanı yapısı vizeye kadar oluşturulmalıdır. İzin, devam ve görev modüllerinin veri yapıları da tasarlanmalı; bu modüllerin ayrıntılı geliştirilmesi sonraki aşamalarda sürdürülebilir.

### 3. Temel Uygulamanın Geliştirilmesi

Vizeye kadar aşağıdaki işlevlerin en azından temel düzeyde çalışır olması beklenmektedir:

- Kullanıcı giriş ekranının ve temel rol bazlı erişim yapısının oluşturulması.

- Öğrenci profil ekranının hazırlanması.

- Öğrenci kayıtlarının veritabanında tutulması.

- Öğrencinin aylık çalışma planı oluşturabilmesi.

- Çalışma planının veritabanına kaydedilmesi ve daha sonra tekrar görüntülenebilmesi.

- Öğrenci listesinin yetkili kullanıcı ekranında görüntülenebilmesi.

- Bölüm ve danışman gibi temel kriterlere göre öğrenci filtreleme işlemlerinin yapılabilmesi.

- Kayıt ekleme, görüntüleme ve güncelleme işlemlerinin çalışır durumda olması.

### 4. Vize Sunumu ve Teslim

Değerlendirme

- Çalışan uygulamayı test verileriyle gösterme.

- Veritabanı şemasını ve ilişkilerini açıklama.

- En az bir işlemin arayüzden başlayıp veritabanına kaydedildiğini ve tekrar görüntülendiğini gösterme.

- Tamamlanan ve henüz geliştirilmeyen özellikleri raporlama.

- Final dönemine yönelik geliştirme planını sunma.

| Özellik | Vizeye kadar |
| --- | --- |
| Veritabanı ve ilişkiler | Tamamlanmalı |
| Öğrenci profili ve çalışma planı | Temel sürüm çalışmalı |
| Rol bazlı yetkilendirme | Temel sürüm |
| Ay/yıl ve bölüm filtreleri | Temel filtreler çalışmalı |
| İzin talebi ve izin hakkı hesabı | Tasarımı yapılmalı |
| Dinamik karekodla devam | Tasarımı ve iş akışı belirlenmeli |
| Danışman görev ve değerlendirme modülü | Ekran taslağı/veri modeli |
| Aylık son döküm ve dışa aktarma | Örnek rapor taslağı |
| Denetim kayıtları, yedekleme ve güvenlik | Temel tasarım |

Vize için asgari başarı ölçütü: Öğrenci sisteme test verisi ekleyebilmeli, bu veriyi arayüzden görüntüleyebilmeli, en az bir kaydı güncelleyebilmeli ve ay/yıl gibi bir kritere göre filtreleyebilmelidir. Yani yalnızca tasarım veya statik ekran değil, çalışan bir prototip sunulmalıdır.